附件八

品質查核績優獎評審標準

| 項目 權重 | 分項項目 | 評審標準 | 配分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、季報執行績效 20% | (一)查核紀錄是否如期函送主辦機關 | 查核紀錄是否依規定函送主辦機關。 | 5.0 |
|  | (二)季報表是否如期提報及上網填報 | 一、季報表是否依規定如期提報。 二、季報表是否依規定如期上網。 三、季報表是否附件完整且統計表資料正確。 | 5.0 |
|  | (三)季報查核結果填報完填報之完整性及合理性 | 查核結果缺失填報完整性及合理性。 | 5.0 |
|  | (四)外聘查核委員聘用 | - 外聘委員比例是否符合規定。 - 外聘委員是否由主管機關建置專家名單遴聘。 | 5.0 |
| 二、年度執行績效 15% | (一)查核金額以上標案 | 查核金額以上標案年度查核計畫是否符合規定，年度分配執行情形是否妥適。 | 4.0 |
|  | (二)新臺幣1千萬元以上未達查核金額標案 | 新臺幣1千萬元以上未達查核金額標案年度查核計畫是否符合規定，年度分配執行情形是否妥適。 | 4.0 |
|  | (三)公告金額以上未達新臺幣1千萬元標案 | 公告金額以上未達新臺幣1千萬元標案年度查核計畫是否符合規定，年度分配執行情形是否妥適。 | 4.0 |
|  | (四)年度加強查核措施 | 年度計畫不預先通知查核件數。 | 3.0 |
| 三、查核執行績效 60% | (一)查核計畫及經費編列之合宜性、查核小組人員配置及高階人員參與程度 | 一、查核計畫規劃之合宜性（如考量工程規模、受查機關、地域及各季預定查核數等之均布情形）。 二、查核經費編列之合宜性。 三、查核小組人員(不含查核委員)之專業背景及人數等情形。 四、查核小組召集人或執行秘書積極參與查核小組運作程度（如公文之審閱、參與查核作業或會議等）。 | 10.0 |
|  | (二)標案查核時機之妥適性 | 一、是否有效掌握受查核標案之進度。 二、受查核標案之實際查核時機之妥適性。 | 5.0 |
|  | (三)查核委員之妥適性及內聘委員之參與程度 | 一、內外聘查核委員名單是否符合需求及辦理查核委員評量、處置之情形。 二、內外聘查核委員專業背景與受查核工程之契合度及參與程度等之情形。 | 5.0 |
|  | (四)查核紀錄與相關文件之妥適性及完整性 | 一、個別查核委員之原始查核紀錄是否具體、嚴謹及合理。 二、查核紀錄是否確實整合查核委員之查核結果，且內容明確、具體。 三、相關查核資料（包含自主評量表、相關函、簽等）之妥適性及完整性。 四、文件紀錄管理。 | 15.0 |
|  | (五)缺失改善追蹤情形 | 一、缺失改善是否按期完成或逾期稽催。 二、缺失改善審查之嚴謹度。 三、改善佐證文件之完整性。 四、檢附改善照片或說明之完整性。 | 15.0 |
|  | (六)查核結果及執行狀況，回饋至制度面之情形 | 一、是否檢討工程查核常見缺失，並回饋至制度面或其他類似案件（如提檢討報告、訂定相關罰則，或修改契約、規範及規定等）。 二、查核結果是否定期於首長會報或縣(市)務會議提報檢討。 三、是否定期召開查核檢討會、辦理教育訓練或工程觀摩等提昇品質作法。 | 10.0 |
| 四、其它5% | (一)積極辦理複查 | 年度複查(指當年度對同一標案再次查核者，跨年度則重新起算)件數。 | 1.0 |
|  | (二)落實全民督工方案 | 年度中是否有辦理全民督工民眾通報案件查核。 | 1.0 |
|  | (三)落實扣款機制 | 受查核工程之平均扣點數及年度總扣點件數。 | 1.0 |
|  | (四)其他特殊績效 | 是否提報可彰顯該機關查核運作機制之績效展現成果(如創新性、克服困難等)。 | 2.0 |

備註：評審機關當年度公共工程品質查核執行成效。