- 臺灣省土木技師公會

- 「會計暨會員管理系統軟體開發建置服務」

- 合　約　書

- 臺灣省土木技師公會

中華民國九十七年十一月

甲方：台灣省土木技師公會

立合約人：

乙方：

茲因雙方同意訂定條款如下：

- 標的物

為臺灣省土木技師公會「會計暨會員管理系統軟體開發建置服務」案，以提升會員服務功能及工作效率；其詳細內容請參考【附件一、計畫書徵求文件】、【附件二、乙方計畫書】。

- 工作期限

本合約工作期限為訂定合約日起60日曆天內完成。

- 付款方式

本合約總金額計新台幣　　　　　　　 萬元整（含稅價），分為三期付款。

第一期：雙方簽訂合約後，暨完成需求訪談及系統需求規格書；經審核通過後，撥付契約價金百分之 30，計 　　　　　　　 元 (含稅)。

第二期：完成系統各項功能，並在公會內部主機上架設，可進行各項功能驗證及資料測試；經審核通過後，撥付契約價金百分之 40，計 　　　　　　　 元 (含稅)。

第三期：完成上線驗收程序及教育訓練後，並繳交各項文件及手冊，經審核通過後，撥付契約價金百分之 30，計 　　　　　　　 元 (含稅)。

- 逾期罰款

乙方倘不能依雙方協定進度期限完工，應每日賠償甲方合約金額千分之五之罰款，但係天災人禍非人力所能抗拒或非可歸責於乙方之原因，經甲方簽認屬實者不在此限。

- 驗收程序

完成本案之系統建置及測試工作，可正常運作，並完成須交付項目，經評審小組確認後，依合約規定辦理驗收。

- 保固期限

保固項目為相關軟體，保固起始期間為由驗收合格日起算之 一年 期限。

- 保固保證金

(一)驗收合格後得於最後一期契約價金中扣抵新台幣  肆萬  元整為保固保證金。

(二)保固保證金於保固一年期滿且無待解決事項後無息1次發還

- 保密條款

雙方本於互信之原則，乙方因從事系統維護服務時，知悉甲方之業務機密資料、文件負有保密之責任，不得以任何理由對外洩漏；甲方亦不得將乙方所提供之軟體借與他人複製使用，若有違約時，同意對方依本合約之金額壹佰倍賠償對方。

- 一般條款

  - 甲乙雙方如對本合約內容、條款解釋產生疑義或有未詳盡事宜，悉依中華民國相關法令定之，並應本誠信原則協調修正。

  - 因本合約有關事項發生爭執時，雙方同意由中華民國資訊軟體協會解釋或仲裁之；因本合約有關事項訴訟，雙方同意以甲方所在地之地方法院為第一審管轄法院。

  - 本合約有效期限內，如因不可抗力或其他非可歸責於雙方之事由，致任何一方無法履行本合約，應於情形發生時立即通知他方，他方得免除或延緩其義務履行。

- 本合約一式兩份，雙方各執一份存據，並應對合約內容負保密責任。

立合約人

甲方：台灣省土木技師公會

負　責　人：林 永 裕

地　　　址：台北縣板橋市三民路二段37號12樓A3

統一　編號：01050251

乙方：

負　責　人：

地　　　址：

統一　編號：

中華民國九十七年十一月 日